|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referat af møde i Støtteforeningen**  **Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.30 på lærerværelset.** | | | |
| **INDKALDTE** | **MAIL** | **MOBIL** | **Kaffebrød...** |
| Peter Christiansen | [pc@lolk.dk](mailto:pc@lolk.dk)  [dipeter@lolk.dk](mailto:dipeter@lolk.dk) | 22346627 |  |
| Morten Sveigaard | [morten-sveigaard@jubii.dk](mailto:morten-sveigaard@jubii.dk) | 60162800 |  |
| Michael Knudsen | [mhkmejls@gmail.com](mailto:mhkmejls@gmail.com) | 22505123 | **X** |
| Jens Hansen | Betina-[jens@bbsyd.dk](mailto:jens@bbsyd.dk) | 24205234 |  |
| Bodil Sørensen | [Bks1412@mail.dk](mailto:Bks1412@mail.dk) | 40367122 |  |
| **Suppleanter**  Birgit Hansen | [birgit@hansen66.dk](mailto:birgit@hansen66.dk) | 40891915 |  |
| **Pkt. 1**  **Referat fra sidst:** | Referat blev underskrevet uden bemærkninger | | |
| **Pkt. 2**  **Igangværende projekter.**  **Kommende projekter**  **Fondssøgning** | **SFO-Huset: Kører perfekt**  Der er støbt sokkel lørdag d. 5. marts.  Vi håber på at kunne lave og støbe gulv d. 11. og 13. marts.  Rybners er ved at være færdige med det der skal laves i Esbjerg,  nemlig træskelettet, vindspærre, afstandslister samt tilpasning af spær. Kjeld Møller står for fragt af disse fra Esbjerg.  Peter har aftalt at vi kan leje en bus til at transportere eleverne ☺  Der er aftalt maledag 19. marts med træ til SFO-huset.  Peter spørger SFO/Naturbørnehaven om de vil stå for rejsegildet den 15. april ca. kl. 13.00  Vi har søgt SE d. 1. marts for 25.000,-. Svar ca. 1. april.  **Sansehaven: Afventer fonde**  Arbejdernes Landsbank er søgt, og vi får svar engang i april.  Orten Plantage vil gerne hjælpe med træ, men har ikke det helt rigtige på lager. Måske vi kan bruge noget andet af det som de har, vi ser tiden an.  Birgit spørger efter stel til bænkene hos lokale, samt evt. rionet.  **Nyt tag på hovedbygning: Skal arbejdes videre med senere**  Der er lavet opmåling af bygningshjørner og tagkonstruktion.  Der skal laves tegninger og billeder af taget til fondssøgning og udbudsmateriale til håndværkere for licitation.  Der bliver arbejdet på budgettet.  **Folkekøkken: Arbejdsdagen**  Glatte plader over en del af borpladerne.  Der skal bestilles plader som skal monteres til arbejdsdagen.  Morten S kan måske fremskaffe disse plader og så kan de blive brugt til arbejdsdagen. | | |
| **Pkt. 3**  **Sponsor arb.** | **Nye sponsorer**  Peter har fået billeder og tekst til sponsorfolder.  Jens hører om fremstillingspris på sponsorskilte.  Morten og Bodil arbejder med en liste over firmaer, vi mener, er relevante at spørge.  Sponsorer til Hans Pilgaard plakaterne.  Realistisk pris pr reklame: ca 1500,-.  Peter/Morten arbejder på at spørge Svenning og Claus | | |
| **Pkt. 4**  **Foredrag Hans Pilgaard** | Vi skal holde facebook opdateret m.v.  Kan vi få delt flyers ud til gymnastikopvisningen ?  Evt. lave en kalender over begivenheder...? | | |
| **Pkt. 5**  **Arbejdsdag 2016** | Arbejdsdagen 2016 er d. 28 maj.  De forældre der hjælper med at lave SFO, jordarbejde og fundament mv. skal ikke deltage i arbjedsdagen.  Malerdag til SFO bliver d.19. marts.  Vi skal have en bruttoliste over opgaver fra friskolen senest 18. april.  Friskolen støtter økonomisk til vedligeholdelsesarb. | | |
| **Pkt. 6**  **Hoppepude** | Aftalt med Gorm Friis at han laver kontrakt på salg af hoppepude til friskolen og lejeaftalen af jord bortfalder. Opfølgning ? | | |
| **Pkt. 7**  **Generalforsamling** | Der er generalforsamling d. 13. april efter friskolen.  Vibeke er stoppet. Jens er på valg. Genvalg afgøres efter 1. april.  Vi har alle fået nogle stykker at spørge om evt. deltagelse i bestyrelsen. Morten udarbejder et stillingsopslag til intra.  Der er aftalt møde med revisor onsdag d. 30. marts ca. kl. 20. | | |
| **Pkt. 8**  **Evt.**  **Nye møde datoer** | Vi mødes inden mødet med revisoren den 30. marts  Birgit sender præmiespil ud i april. | | |